Załącznik nr 3

WZÓR  UMOWY

na roboty budowlane

UMOWA nr..............................

Zawarta w dniu ............................................................................2017 r. pomiędzy:

Gminą – Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 77443135712, zwaną  w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Pana Zbigniewa Kaczmarczyka – Dyrektora Bursy Płockiej w Płocku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 223/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26.08.2014 r. a

..............................................................................................................................................................................................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

1.   W wyniku złożonej oferty Wykonawca przyjmuje do wykonania remontowe roboty budowlane polegające na remoncie segmentów kuchennych na I, II i III piętrze budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku w następującym zakresie:

- demontaż umywalek 2 szt. i baterii umywalkowych 2 szt.,

- demontaż muszli ustępowej,

- skucie istniejącej glazury w 2 pomieszczeniach łazienek, 2 przedsionkach i 3 kuchniach oraz przygotowanie powierzchni pod położenie nowych,

- wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej w segmentach na I i II piętrze,

- położenie glazury w 2 łazienkach, w 2 wnękach przedsionków i w 3 kuchniach do pełnej wysokości ścian,

- montaż 2 szt. umywalek z bateriami,

- montaż muszli ustępowej,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian 2 pokojów pomocniczych,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów 2 segmentów kuchennych i jednej kuchni.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie wynikającym z umowy.

2. Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zapewnia Wykonawca.

§ 3

1. Termin przekazania placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: 21.12.2017

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - terminowe zakończenie wykonania robót - zgodnie z § 3 pkt. 2,

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,

  - zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków p.poż. przy prowadzeniu robót,

  - współpraca z użytkownikiem w zakresie organizacji i bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót budowlanych,

  - uzgodnienie z użytkownikiem:

      - wydzielenia stref działania Wykonawcy oraz lokalizacji zaplecza budowy,

      - ustalenia terminu wyłączenia pomieszczeń budynku z użytkowania na czas wykonywania prac,

      - pełne pokrycie kosztów: wywozu i utylizacji odpadów budowlanych (Wykonawca we własnym zakresie ustali i uzgodni z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji),

      - wykonanie i utrzymanie na koszt własny zaplecza budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną i wodę oraz zlikwidowanie go po zakończeniu prac,

  - zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących się na budowie i nie podlegających likwidacji istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem ich do stanu pierwotnego,

  - zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem wyposażenia zlokalizowanego w strefie prowadzonych prac na terenie obiektu,

  - usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - prowadzenie robót przy zachowaniu warunków BHP i p.poż.,

  - okazanie na żądanie Zamawiającego dokumentów na wbudowane materiały:

    - certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

    - certyfikatu (deklaracji) zgodności z Polskimi Normami lub w przypadku ich braku z właściwą aprobatą techniczną, w stosunku do wbudowanych materiałów, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności na materiały i wyroby wbudowane

    - na obiekcie podczas robót budowlanych wystawione przez producenta będą jednym z warunków odbioru robót.

  - zastosowanie materiałów i wyrobów budowlanych posiadających aktualne, wymagane obowiązującymi przepisami dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,

  - ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

  - dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku,

  - informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

  - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, uzgodniony przez strony,

  - niezwłoczne informowanie o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót,

  - przygotowanie i przekazanie w 2 egzemplarzach dokumentacji odbiorowej robót,

  - informowanie Zamawiającego w okresie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym o każdorazowej zmianie: adresu siedziby, biura, osób uprawnionych do reprezentacji, jak również likwidacji oraz upadłości; zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na adres Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu robót,

  - odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

  - pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie odpowiednich dokumentów uzasadniających ich wartość,

  - wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody w sposób uzgodniony z użytkownikiem obiektu.

§ 5

            - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2.  Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto …....................... (słownie złotych: ….....................................................................), w tym podatek VAT.

3.  Zaplata wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury na:

Nabywca

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774-31-35-712 
Odbiorca

Bursa Płocka, ul. 3 Maja 35, 09-402 Płock

na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlane objęte umową oraz wszelkie inne koszty wynikające z realizacji obowiązków, do których zobowiązał się Wykonawca zgodnie z treścią § 4 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie oferty cenowej złożonej przez Wykonawcę. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w zapytaniu ofertowym na własną odpowiedzialność i ryzyko.

6.  Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, przy czym podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego sporządzony przez strony.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie 2 dni od daty spisania przez strony protokołu końcowego.

- Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

- Funkcję kierownika budowy pełnić będzie ……………………………..

- Wykonawca oświadcza, że  posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

§ 8

- Wykonawca pisemnie (drogą e-mail lub fax.) powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Wykonawca złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy w 2 egzemplarzach.

- Strony ustalają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru końcowego.

- W przypadku ujawnienia wad/usterek przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na swój koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub/i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 4 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub wyznaczenia w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

  - opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego na wykonanie przedmiotu umowy;

  - opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, ponad termin ustalony przez strony;

  - odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w szczególności w przypadkach określonych w § 11, choć nie wyłącznie) – w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust. 2;

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych przez siebie faktur.

§ 10

            - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w szczególności gdy:

  - zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości z powodu którego zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania umowy,

  - wystąpiło nieuzasadnione opóźnienie w rozpoczęciu robót trwające powyżej 5 dni,

  - opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu odbioru, wynosi powyżej 10 dni lub gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni,

  - Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z ofertą lub w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednego z ww. zdarzeń.

§ 11

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-cio miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty.

- Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty.

§ 13

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 14

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY  					WYKONAWCA